| # UỶ BAN NHÂN DÂN # TỈNH LAI CHÂU Số: 481 /KH-UBND | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập - Tự do - Hạnh phúc # Lai Châu, ngày 23 tháng 3 năm 2016 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng

truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thực hiện Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020; Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung Quyết định số 2451/QĐ-TTg; UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Chuyển đổi hạ tầng, truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất từ công nghệ tương tự (analog) sang công nghệ số (số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất) theo hướng hiện đại, hiệu quả, thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ, đáp ứng yêu cầu hội tụ công nghệ - dịch vụ nhằm đảm bảo chất lượng và truyền tải đa dịch vụ.

Mở rộng vùng phủ sóng truyền hình nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cung cấp các dịch vụ truyền hình đa dạng, phong phú, chất lượng cao, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, phù hợp với nhu cầu và thu nhập của người dân.

2. Yêu cầu

Xây dựng lộ trình, kế hoạch chuyển đổi 100% các kênh truyền hình sử dụng công nghệ truyền dẫn, phát sóng tương tự sang công nghệ kỹ thuật số tại tỉnh Lai Châu trước ngày 31/12/2020.

Đảm bảo không làm gián đoạn các kênh chương trình, đặc biệt là các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.

Tận dụng tối đa hạ tầng truyền hình đã được đầu tư; huy động nguồn lực xã hội, doanh nghiệp và một phần ngân sách nhà nước để thực hiện kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất. Sử dụng chung hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất do các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng thiết lập.

Kết thúc phát sóng truyền hình tương tự để chuyển sang phát sóng số mặt đất khi 90% số hộ gia đình trên địa bàn tỉnh có máy thu hình xem được các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu bằng những phương thức truyền dẫn, phát sóng khác nhau.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

- Năm 2016

Hoàn thiện hạ tầng Nhà điều hành và Trung tâm sản xuất chương trình Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh. Đầu tư mua sắm thiết bị chuyển đổi công nghệ tương tự sang công nghệ số đạt 100% từ khâu đầu vào sản xuất chương trình, tiền kỳ, hậu kỳ đến truyền dẫn và lưu trữ ở Đài tỉnh và Đài huyện theo kế hoạch được phê duyệt hằng năm. Phát sóng quảng bá kênh truyền hình Lai Châu trên vệ tinh Vinasat.

Các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình cáp, truyền hình qua internet, truyền hình số mặt đất được cấp phép hoạt động tại tỉnh Lai Châu phải xây dựng lộ trình chuyển đổi hạ tầng kỹ thuật tương tự sang kỹ thuật số tại trung tâm tỉnh, trung tâm các huyện, các trạm truyền hình khu vực cụm xã, dân cư; đồng thời thực hiện song song công nghệ tương tự và công nghệ số cho đến cuối năm 2020 chuyển hoàn toàn sang kỹ thuật số.

Tiếp tục đầu tư mua sắm thiết bị sản xuất chương trình kỹ thuật số cho Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh-Truyền hình các huyện, thành phố theo kế hoạch được duyệt hằng năm. Áp dụng công nghệ: QCVN 63:2012/BTTTT, thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2, QCVN 64:2012/BTTTT, tín hiệu phát truyền hình kỹ thuật số DVB-T2 và các phiên bản tiếp theo.

Căn cứ tình hình triển khai hạ tầng truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất tại khu vực thành phố Lai Châu, Đài Phát thanh-Truyền hình Lai Châu thực hiện phát song song các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu trên hệ thống tương tự mặt đất.

Điều tra, khảo sát, thống kê hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách để làm cơ sở xem xét hỗ trợ cho người dân thiết bị thu truyền hình số mặt đất, thu truyền hình vệ tinh trên phạm vi toàn tỉnh.

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai phương án hỗ trợ thiết bị thu truyền hình số mặt đất, thu truyền hình vệ tinh cho Nhân dân.

Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, lao động tại Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh-Truyền hình các huyện, thành phố theo lộ trình số hóa.

2. Đến năm 2020

Bảo đảm vùng phủ sóng phát thanh FM, truyền hình số mặt đất, truyền hình qua vệ tinh đạt 100% địa bàn tỉnh.

Bảo đảm 100% hộ gia đình có máy thu hình trên địa bàn tỉnh xem được truyền hình số bằng các phương thức truyền dẫn khác nhau.

Ngừng phát sóng truyền hình mặt đất công nghệ tương tự tại Đài tỉnh, các Đài huyện, trạm phát lại truyền hình xã để chuyển hoàn toàn sang phát bằng công nghệ số khi hệ thống phát sóng ổn định.

Tiếp tục đầu tư mua sắm thiết bị sản xuất chương trình kỹ thuật số cho Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh-Truyền hình các huyện, thành phố theo kế hoạch hằng năm. Bảo đảm 100% chương trình phát thanh FM và truyền hình được sản xuất và phát sóng theo tiêu chuẩn quốc gia MPEG-4 (MPEG-2 hoặc MPEG-4) và phiên bản tiếp theo của các tiêu chuẩn.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Thông tin, tuyên truyền

Tổ chức tuyên truyền kế hoạch số hóa, lợi ích của truyền hình số; hướng dẫn sử dụng các đầu thu kỹ thuật số; các chính sách hỗ trợ; thời điểm kết thúc truyền hình tương tự…trên các phương tiện truyền thông, báo chí, hệ thống truyền thanh, phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử, internet; các phương tiện thông tin quảng cáo và lồng ghép vào các hoạt động thông tin cơ sở, văn hóa nghệ thuật.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất, truyền hình cáp, dịch vụ truyền hình IP...tổ chức thông tin, tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống cung cấp dịch vụ của đơn vị về lộ trình chuyển đổi các kênh truyền hình thương mại từ công nghệ truyền dẫn, phát sóng tương tự sang công nghệ số.

Xây dựng hệ thống thông tin (điện thoại, hộp thư, hộp thư điện tử, trang thông tin điện tử của đơn vị) để tư vấn, hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, người sử dụng dịch vụ thực hiện chuyển đổi từ công nghệ tương tự sang công nghệ số.

Gắn việc tổ chức tuyên truyền với công tác tổ chức tham quan các tỉnh, thành phố thuộc nhóm III, IV để học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm triển khai.

Lồng ghép, phối hợp chặt chẽ với các hoạt động tuyên truyền của Trung ương, các doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả truyền thông.

2. Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật

2.1. Hạ tầng sản xuất chương trình

Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật số Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện, thành phố (trên cơ sở) theo kế hoạch được duyệt hàng năm và kế hoạch đầu tư giai đoạn 2015-2020.

2.2. Hạ tầng truyền dẫn, phát sóng

Trên cơ sở hạ tầng các trạm phát sóng truyền hình hiện có, đơn vị cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng thực hiện xây dựng chuyển đổi ở khu vực trung tâm tỉnh, huyện, thành phố trước; các khu vực còn lại xây dựng chuyển đổi sau, cụ thể:

a) Trung tâm tỉnh (Đài PT-TH tỉnh quản lý): 01 trạm phủ sóng cho thành phố Lai Châu và một số xã lân cận thuộc huyện Phong Thổ, Tam Đường.

01 trạm tại trạm phát sóng Làng Mô, Sìn Hồ (Đài tỉnh quản lý) phủ sóng một số xã thuộc huyện Sìn Hồ và Sìn Hồ thấp.

b) Trung tâm các huyện:  08 trạm phát tại Than Uyên; Tân Uyên; Tam Đường; Sìn Hồ; Phong Thổ; Nậm Nhùn; Mường Tè; Sìn Hồ thấp (chia tách từ huyện Sìn Hồ).

c) Trạm truyền hình (TH) cấp xã, khu vực: 09 trạm phát tại Trạm TH xã Mường Tè, Trạm TH Pắc Ma huyện Mường Tè; trạm TH xã Mường Mô huyện Nậm Nhùn; trạm TH xã Mường Kim huyện Than Uyên; trạm TH xã Pắc Ta huyện Tân Uyên; trạm TH xã Mường So, Dào San, Huổi Luông, Ma Ly Pho huyện Phong Thổ phủ sóng khu vực xã và cụm dân cư khu vực.

Tại các khu vực xã và cụm dân cư khác trên địa bàn tỉnh sẽ không xây dựng, tổ chức các trạm phát lại truyền hình số vì vùng phủ sóng nhỏ, hiệu quả thấp, mà thực hiện thu các chương trình truyền hình qua vệ tinh.

3. Tổ chức bộ máy và đào tạo nguồn nhân lực

Tiến hành song song với việc xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và Đài Truyền thanh-Truyền hình các huyện, thành phố từng bước sắp xếp lại bộ phận truyền dẫn, phát sóng theo lộ trình số hóa với các nội dung sau:

3.1. Về nhân lực bộ phận truyền dẫn, phát sóng

Từng bước thực hiện tinh giản biên chế và đào tạo lại cán bộ phù hợp với lộ trình số hóa để có thể đáp ứng yêu cầu tổ chức lại bộ máy của đài theo hướng tập trung vào nhiệm vụ sản xuất nội dung chương trình sau khi kết thúc truyền hình tương tự tại địa phương;

3.2. Về cơ sở hạ tầng truyền dẫn, phát sóng

Trong giai đoạn phát song song truyền hình tương tự và số mặt đất trên địa bàn, chỉ cho phép đầu tư để nâng cấp, sửa chữa, bảo dưỡng đối với các máy phát tương tự hiện có, trừ trường hợp đặc biệt cần thiết đầu tư mới cho những khu vực chưa được phủ sóng truyền hình để phát các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu hoặc thay thế các máy phát đã hỏng. Nhằm sử dụng hiệu quả hạ tầng đã đầu tư, sau khi kết thúc truyền hình tương tự, các đài truyền hình có thể cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất thuê lại cơ sở hạ tầng kỹ thuật thụ động hiện có (nhà, cột anten) trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật.

4.  Hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất

Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương điều tra phương thức thu xem truyền hình và đối tượng hỗ trợ; thực hiện Chương trình hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất trong vùng phủ sóng, bộ thu truyền hình vệ tinh cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

5.  Về tài chính

Huy động nguồn vốn doanh nghiệp, vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện kế hoạch số hóa.

Bố trí nguồn ngân sách tỉnh để khảo sát, điều tra vùng phủ sóng truyền hình mặt đất, truyền hình vệ tinh, thiết bị thu xem truyền hình, đào tạo lại lao động tại Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và Đài Truyền thanh-Truyền hình các huyện, thành phố.

Sử dụng nguồn vốn Quỹ công ích để hỗ trợ thiết bị thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, cận nghèo; kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông dùng nguồn Quỹ công ích hỗ trợ thiết bị thu vệ tinh cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này.

b) Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền nội dung Kế hoạch, Đề án đến các cấp, các ngành và quần chúng Nhân dân trong tỉnh.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và UBND các huyện, thành phố tổ chức điều tra số liệu về tỷ lệ các phương thức thu xem truyền hình ở địa phương, thống kê các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, các hộ gia đình chính sách để tham mưu việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, đầu thu vệ tinh.

d) Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tham mưu UBND tỉnh giải pháp truyền dẫn phát sóng tại các vùng lõm, vùng sâu, vùng xa không thu được tín hiệu truyền hình số mặt đất.

e) Chủ trì tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này, tham mưu UBND tỉnh quyết định thời điểm kết thúc phát sóng truyền hình tương tự, chuyển sang phát sóng truyền hình số (đảm bảo đạt 90% trở lên số hộ gia đình tại địa phương có máy thu hình thu được các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu bằng những phương thức truyền dẫn, phát sóng khác nhau, bao gồm: truyền hình số mặt đất, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, truyền hình qua Internet); tham mưu UBND tỉnh bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

f) Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình theo đúng quy định của pháp luật.

g) Tham mưu điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phù hợp trong trường hợp Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam có những quy định hoặc hướng dẫn mới.

2. Đài Phát thanh-Truyền hình Lai Châu

a) Tổ chức quán triệt nội dung Kế hoạch và Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến tận cấp ủy, lãnh đạo, các đoàn thể và toàn bộ cán bộ công nhân viên trong đơn vị.

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng các chuyên mục, phương thức, tổ chức tuyên truyền nội dung Kế hoạch, Đề án đến các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị liên quan và quần chúng Nhân dân.

c) Lập kế hoạch chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt triển khai các nội dung thuộc nhiệm vụ của đơn vị và báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp nắm tình hình, hướng dẫn Đài Truyền thanh-Truyền hình các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này.

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch từng bước sắp xếp lại bộ phận truyền dẫn, phát sóng của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh theo lộ trình số hóa và chuyển tải các kênh chương trình của địa phương trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất.

e) Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng chung cơ sở hạ tầng (trên cơ sở không để gián đoạn việc phát tín hiệu truyền hình trong giai đoạn chuyển đổi, ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền của hệ thống chính trị và tâm lý của người xem), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ban hành áp dụng.

f) Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho các Đài Truyền thanh-Truyền hình các huyện trong việc duy tu, bảo dưỡng, hỗ trợ kỹ thuật trong giai đoạn chuyển đổi.

g) Căn cứ hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban, ngành có liên quan và các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép xây dựng hạ tầng mạng truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình số, nghiên cứu lập các dự án thành phần, kế hoạch chi tiết và thủ tục đầu tư đúng lộ trình số hóa phù hợp với quy định của Nhà nước.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định các dự án, chương trình liên quan đến việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính trong việc huy động các nguồn vốn cho việc đầu tư phát triển hạ tầng truyền dẫn, phát sóng trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài chính

Trên cơ sở nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương hằng năm, dự toán hằng năm do cơ quan chủ trì triển khai các nội dung thực hiện Kế hoạch lập, căn cứ vào khả năng cân đối nguồn ngân sách địa phương, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch.

5. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh kế hoạch từng bước sắp xếp lại nhân sự của bộ phận truyền dẫn, phát sóng Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh-Truyền hình các huyện, thành phố theo lộ trình số hóa từ năm 2017 đến năm 2020.

6. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông giám sát, kiểm tra việc kinh doanh trên thị trường các máy phát, thu truyền hình số, đầu thu truyền hình số theo tiêu chuẩn và quy chuẩn do Nhà nước quy định.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, chỉ đạo Phòng Văn hóa-Thông tin, Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện tổ chức thông tin tuyên truyền Kế hoạch thực hiện đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình và thời điểm, lộ trình kết thúc phát sóng truyền hình tương tự chuyển sang phát sóng số tại tỉnh Lai Châu.

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện chương trình Hỗ trợ thiết bị thu truyền hình số mặt đất, bộ thu vệ tinh cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách tại địa phương.

c) Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch đào tạo, sắp xếp lại nhân lực Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện, thành phố theo lộ trình số hóa.

d) Chủ trì Lập kế hoạch chi tiết triển khai các nội dung thuộc nhiệm vụ của mình và Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

8. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất hoạt động trên địa bàn tỉnh

a) Căn cứ vào Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình và Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất được phê duyệt, các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch số hóa hạ tầng truyền dẫn, phát sóng của mình để bảo đảm mục tiêu phủ sóng của địa phương và phù hợp với lộ trình số hóa.

b) Đầu tư xây dựng hạ tầng và cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất đến các huyện, xã theo kế hoạch số hóa hạ tầng truyền dẫn, phát sóng của doanh nghiệp.

c) Đẩy mạnh việc dùng chung cơ sở hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất với Đài PT-TH tỉnh và Đài TT-TH các huyện, thành phố theo Kế hoạch số hóa./.

| Nơi nhận: - Bộ Thông tin và Truyền thông ; - BCĐ Đề án số hóa truyền hình Việt Nam; - Cục Quản lý PTTH & TTĐT; - TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; - Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành tỉnh; - UBND các huyện, thành phố; - Đài PT-TH tỉnh, Báo Lai Châu; - Cổng Thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT, VX. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Tống Thanh Hải |
| --- | --- |