| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU Số: 19/TB-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Lai Châu, ngày 22 tháng 4 năm 2016 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đoàn Đức Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

tại buổi làm việc với huyện Mường Tè

Ngày 14/4/2016 đồng chí Đoàn Đức Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông tại huyện Mường Tè. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại một số dự án, nghe UBND huyện báo cáo và ý kiến tham gia của các ngành, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

Trong quý I/2016 huyện đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số việc: Tổ chức đón tết Nguyên đán an toàn, tiết kiệm; đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; phòng, chống khắc khục thiệt hại do thời tiết gây ra; triển khai, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2016. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những cố gắng và thành tích huyện đã đạt được. Tuy nhiên thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Mường Tè

- Tập trung chỉ đạo, thực hiện ổn định sản xuất, hỗ trợ Nhân dân bị thiệt hại sau đợt rét đậm, rét hại vừa qua; duy trì việc quản lý, theo dõi, nắm địa bàn trong phòng chống cháy rừng.

- Đảm bảo việc thu ngân sách theo kế hoạch được giao; phối hợp với Cục Thuế tỉnh tổ chức thực hiện việc thu nợ đọng thuế; duy trì, đảm bảo sự ổn định thị trường hàng hoá; kiểm tra hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kinh doanh đa cấp...

- Tập trung chỉ đạo, quản lý việc thực hiện xây dựng nông thôn mới; đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn. Kiểm tra, giám sát đối với các Nhà đầu tư trong thực hiện các dự án xây dựng công trình thuỷ điện trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, các đoàn công tác trong kiểm tra các công trình, dự án trên địa bàn huyện.

- Chuẩn bị tốt, tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Đảm bảo tốt công tác an toàn giao thông; quản lý việc chấp hành quy định về hành lang đường bộ; hoạt động giao thông đường thuỷ phải đảm bảo quy định đối với phương tiện, người điều khiển, trang bị phao, áo phao...

- Chuẩn bị, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho kỳ thi THPT và kết thúc năm học 2015 – 2016.

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu cung cấp cho đoàn kiểm toán làm việc tại huyện theo quy định.

2. Đối với các kiến nghị của UBND huyện Mường Tè

2.1. Đề nghị cho chủ trương thực hiện đền bù ngoài phạm vi tuyến, điều chỉnh các phương án đền bù giải phóng mặt bằng các gói thầu thuộc dự án Đoạn tuyến 4 (Cầu Nậm Khao – Tà Tổng – Mường Nhé) thuộc dự án 03 cầu qua sông Đà: Yêu cầu UBND huyện Mường Tè chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát, thống kê xác định rõ nguyên nhân, phạm vi, diện tích, giá trị bồi thường ngoài phạm vi, phương án đã được phê duyệt; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2.2. Đối với đề nghị cho chủ trương dùng nguồn dự phòng dự án: 03 cầu qua sông Đà và hệ thống đường ngang phía Tây sông Đà (Đoạn tuyến 4 Cầu Nậm Khao – Tà Tổng – Mường Nhé) để xử lý sạt sụt do mưa lũ và khối lượng phát sinh trong quá trình thi công. Yêu cầu Chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan xác định khối lượng sạt sụt do mưa lũ năm 2015 gây ra thuộc phạm vi bảo hiểm và yêu cầu bảo hiểm bồi thường theo quy định; đối với khối lượng ngoài phạm vi bảo hiểm bồi thường và khối lượng phát sinh trong quá trình thi công thực hiện theo hướng xử lý kỹ thuật trong thi công dự án.

2.3. Với công trình Sân vận động

Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung nội dung đầu tư theo đề xuất của Chủ đầu tư. Đề nghị Chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục theo quy định, gửi các đơn vị liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

2.4. Đề nghị cho chủ trương điều chỉnh bổ sung tổng mức đầu tư và bổ sung kinh phí để thực hiện chi trả chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trên địa bàn huyện: Yêu cầu UBND huyện Mường Tè chỉ đạo các đơn vị rà soát, thống kê, xác định phạm vi, diện tích, giá trị bồi thường phát sinh đối với từng dự án cụ thể; phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh trong bố trí kế hoạch vốn và quyết định bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Trên đây là kết luận của đồng chí Đoàn Đức Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với huyện Mường Tè. Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các đơn vị biết, tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: - Chủ tịch UBND tỉnh; (B/c) - Các Sở: KH&ĐT, GTVT, TN&MT; - TT. Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Mường Tè; - VP. UBND tỉnh: Lãnh đạo + CV; - TT. Tin học công báo tỉnh; - Lưu: VT, XD. | TL. CHỦ TỊCH KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Đã kí Lê Thanh Hải |  |
| --- | --- | --- |