| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU Số: 48 /TB-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lai Châu, ngày 10 tháng 8 năm 2018 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại

buổi làm việc ngày 10/8/2018

Ngày 10 tháng 8 năm 2018, tại Phòng họp UBND tỉnh Lai Châu, đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát. Tham dự có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các sở, ngành, đơn vị: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lai Châu, đại diện Lãnh đạo UBND huyện, Giám đốc ban QLDA các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT, Công ty Điện lực Lai Châu, Công ty TNHH một thành viên Quản lý Thuỷ nông Lai Châu.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện và những khó khăn vướng mắc của công tác di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát; quá trình họp bàn, giải quyết của các cơ quan chuyên môn; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Rà soát quy hoạch chi tiết dự án Thuỷ điện Bản Chát; trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết dự án thuỷ điện Bản Chát trước ngày 15/8/2018.

2. Đối với việc điều chỉnh bổ sung dự án Thuỷ lợi Phai Ta, khu TĐC Mường Mít: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh bổ sung thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình; Giao Uỷ ban nhân dân huyện Than Uyên có văn bản trình phê duyệt điều chỉnh dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/8/2018, nếu quá thời hạn trên thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Than Uyên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước các đơn vị có liên quan.

3. Đối với phần dư tạm ứng của Công ty TNHH Hà Nghệ và những vướng mắc trong phương án bồi thường, hỗ trợ của 8 hộ (thuộc Bản Tân Muôn và Bản Nà Bó): Giao Sở Tài chính trả lời, hướng dẫn huyện Tân Uyên (Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên đã nêu những khó khăn, vướng mắc tại Tờ trình số 545/TTr-UBND ngày 31/7/2018 gửi Sở Tài chính).

4. Đối với dự án Thuỷ lợi Nậm Mở

4.1. Đồng ý cho Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT trình bổ sung kế hoạch đấu thầu của 02 gói thầu (Gói thầu tư vấn kiểm định đánh giá địa chất cấp đá gói thầu số 6; Gói thầu kiểm toán).

4.2. Bàn giao công trình Thuỷ lợi Nậm Mở

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT tổ chức bàn giao kênh chính và hệ thống kênh nhánh của công trình Thuỷ lợi Nậm Mở cho Công ty TNHH một thành viên Quản lý Thuỷ nông Lai Châu quản lý, sử dụng.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì việc bàn giao; Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã Mường Kim, Tà Mung xác định diện tích tưới của công trình.

Các nội dung về bàn giao công trình Thuỷ lợi Nậm Mở hoàn thành trước ngày 30/8/2018.

4.3. Giải ngân gói thầu số 6A, gói thầu số 8A: Đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lai Châu phối hợp với Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT báo cáo Ngân hàng Phát triển Việt Nam chấp thuận giải ngân, thanh toán vốn cho gói thầu số 6A, gói thầu số 8A; nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

4.4. Bàn giao hồ sơ gói thầu xây lắp số 6 (Tuyến kênh chính): Yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên đôn đốc các cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ hoàn công của gói thầu xây lắp số 6 (Tuyến kênh chính) để bàn giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT phục vụ công tác quyết toán toàn dự án.

5. Yêu cầu các Chủ đầu tư, cơ quan giải ngân vốn đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư theo đúng các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Công văn số 1103/UBND-TĐC ngày 23/7/2018 về việc thông báo kế hoạch vốn quý III năm 2018 công tác di dân, tái định cư Dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát.

Trên đây là kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc ngày 10/8/2018. Thừa lệnh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, Tân Uyên, Thủ trưởng các sở, ngành và các đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: - Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (PTK); - Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lai Châu; - UBND huyện Than Uyên, Tân Uyên; - Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT; - Công ty Điện lực Lai Châu; - Công ty TNHH một thành viên Quản lý Thuỷ nông Lai Châu; - Lưu: VT, TĐC | TL. CHỦ TỊCH KT.CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG ( Đã ký ) Kiều Hải Nam |
| --- | --- |

6.