| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 1440 /QĐ-UBND | Lai Châu, ngày 26 tháng 11 năm 2018 |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình:

- Hạ tầng kỹ thuật khu giáo dục, y tế, thương mại – dịch vụ và dân cư thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn

- CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

- Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trình XDCB hoàn thành số 1029/BCQT-STC ngày 19/11/2018,

- QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu giáo dục, y tế, thương mại – dịch vụ và dân cư thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Nậm Nhùn.

3. Hình thức quản lý dự án: Giao Ban QLDA các công trình XDCB huyện Nậm Nhùn quản lý và điều hành

4. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn.

5. Thời gian thực hiện:

+ Khởi công:  10/07/2014

+ Hoàn thành: 16/01/2017

Điều 2.  Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

ĐVT: Đồng

| - Nguồn vốn | - Được duyệt | Thực hiện |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đã thanh toán | Còn được thanh toán |
| Tổng số | 71.572.181.147 | 71.672.299.147 | -100.118.000 |
| Hỗ trợ đầu tư tỉnh huyện mới chia tách | 71.572.181.147 | 71.672.299.147 | -100.118.000 |

2. Chi phí đầu tư:

ĐVT: Đồng

| Nội dung | Dự toán được duyệt | Giá trị quyết toán |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 76.200.000.000 | 71.572.181.147 |
| - Xây lắp: | 48.102.123.935 | 48.051.320.000 |
| - Chi phí quản lý dự án: | 711.474.142 | 711.474.000 |
| - Chi phí tư vấn ĐTXD: | 4.009.123.998 | 3.978.715.000 |
| - Chi phí khác: | 714.209.750 | 408.787.000 |
| - Chi phí GPMB: | 19.126.809.982 | 18.421.885.147 |
| - Dự phòng: | 3.536.258.193 |  |

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không hình thành giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

ĐVT: Đồng

| Nội dung | Thuộc chủ đầu tư quản lý |  | Giao cho đơn vị khác quản lý |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thực tế | Quy đổi | Thực tế | Quy đổi |
| Tổng số |  |  | 71.572.181.147 |  |
| 1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định) |  |  | 71.572.181.147 |  |
| 2. Tài sản ngắn hạn |  |  | 0 |  |

Điều 3.  Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của UBND huyện Nậm Nhùn, Ban QLDA các công trình XDCB huyện Nậm Nhùn:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan thẩm tra quyết toán về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; tính chính xác của khối lượng do Chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán; tính phù hợp của đơn giá do Chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng, thực hiện bàn giao hồ sơ của dự án cho đơn vị sử dụng theo quy định của Luật Xây dựng.

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

ĐVT: Đồng

| Nguồn vốn | Số tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 71.572.181.147 |  |
| Hỗ trợ đầu tư tỉnh huyện mới chia tách | 71.572.181.147 |  |

- Tổng các khoản nợ tính đến ngày 16/06/2017 là:

* Các khoản phải thu: 100.118.000 đồng

Thu hồi nộp Ngân sách Nhà nước Tài khoản số 711, Chương 599, Mục 4900, Tiểu mục 4902 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lai Châu số tiền: 100.118.000 đồng. cụ thể:

+ Thu hồi chi phí xây lắp của Công ty TNHH Trường Phát số tiền: 31.475.000 đồng (Ba mươi mốt triệu, bốn trăm bảy mươi lăm nghìn đồng chẵn).

+ Thu hồi chi phí xây lắp của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Hoàng Nhâm số tiền: 19.328.000 đồng (Mười chín triệu, ba trăm hai mươi tám nghìn đồng chẵn).

+ Thu hồi chi phí QLDA của ban QLDA các công trình XDCB huyện Nậm Nhùn số tiền: 42.241.000 đồng (Bốn mươi hai triệu, hai trăm bốn mươi mốt nghìn đồng chẵn).

+ Thu hồi chi phí đền bù của Hội đồng thẩm định các phương án đền bù, giải phóng mặt bằng huyện Nậm Nhùn số tiền: 7.074.000 đồng (Bảy triệu, không trăm bảy mươi bốn nghìn đồng chẵn).

* Các khoản phải trả: 0 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

UBND thị trấn Nậm Nhùn được tiếp nhận tài sản và có trách nhiệm ghi tăng vốn và tài sản, quản lý sử dụng có hiệu quả vốn tài sản được giao.

ĐVT: Đồng

| Tên đơn vị tiếp nhận tài sản | Tài sản dài hạn/ cố định | Tài sản ngắn hạn |
| --- | --- | --- |
| UBND thị trấn Nậm Nhùn | 71.572.181.147 | 0 |

3.Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan:

- Kho bạc Nhà nước tỉnh Lai Châu phối hợp cùng Ban QLDA các công trình XDCB huyện Nậm Nhùn và các đơn vị có liên quan để xử lý các vấn đề còn tồn tại sau quyết toán.

- Các nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với số liệu và tính pháp lý đối với các tài liệu có liên quan trong hồ sơ quyết toán hợp đồng theo quy định. Cùng với Chủ đầu tư xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại theo hợp đồng đã ký kết, đồng thời chấp hành quyết định phê duyệt quyết toán dự án.

- Tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm tra, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, kết quả đấu thầu và người có thẩm quyền phê duyệt dự toán chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của khối lượng, tính phù hợp của đơn giá trong hồ sơ báo cáo kết quả thẩm tra, thẩm định theo quy định của pháp luật.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Không

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Lai Châu; Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn; Giám đốc Ban QLDA các công trình XDCB huyện Nậm Nhùn và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Lưu: VT, TM. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ( Đã ký ) Giàng A Tính |
| --- | --- |