| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 1407 /QĐ-UBND | Lai Châu, ngày 16 tháng 11 năm 2018 |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Các công trình công cộng điểm TĐC Phiêng Xá Cuông, khu TĐC Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

- CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

- Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trình XDCB hoàn thành số 988/BC-STC ngày 12/11/2018,

- QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Các công trình công cộng điểm TĐC Phiêng Xá Cuông, khu TĐC Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Than Uyên.

3. Hình thức quản lý dự án: Giao Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Than Uyên trực tiếp quản lý điều hành dự án.

4. Địa điểm xây dựng: Ta Gia, huyện Than Uyên.

5. Thời gian thực hiện:

- Khởi công:  27/11/2012

- Hoàn thành: 23/12/2013

Điều 2.  Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

ĐVT: Đồng

| - Nguồn | - Được duyệt | Thực hiện |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đã thanh toán | Còn được thanh toán |
| Tổng số | 29.025.003.265 | 28.975.010.265 | 49.993.000 |
| Bồi thường di dân TĐC thủy điện Huổi Quảng | 29.025.003.265 | 28.975.010.265 | 49.993.000 |

2. Chi phí đầu tư:

ĐVT: Đồng

| Nội dung | Dự toán được duyệt | Giá trị quyết toán |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 30.832.000.000 | 29.025.003.265 |
| - Xây lắp | 26.000.797.438 | 25.049.476.091 |
| - Thiết bị | 1.372.473.300 | 1.352.596.000 |
| - Chi phí quản lý dự án | 534.000.000 | 520.471.867 |
| - Chi phí tư vấn ĐTXD | 2.005.471.222 | 1.833.458.035 |
| - Chi phí khác | 292.962.351 | 269.001.272 |
| - Chi phí dự phòng | 626.295.689 | 0 |

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không hình thành giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

ĐVT: Đồng

| Nội dung | Thuộc chủ đầu tư quản lý |  | Giao cho đơn vị khác quản lý |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thực tế | Quy đổi | Thực tế | Quy đổi |
| Tổng số |  |  | 29.025.003.265 |  |
| 1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định) |  |  | 29.025.003.265 |  |
| 2. Tài sản ngắn hạn |  |  | 0 |  |

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan

1. Trách nhiệm của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Than Uyên

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan thẩm tra quyết toán về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; tính chính xác của khối lượng do chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán; tính phù hợp của đơn giá do chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng. Bàn giao hồ sơ của dự án cho đơn vị sử dụng theo quy định của Luật Xây dựng.

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

ĐVT: Đồng

| Nguồn vốn | Số tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 29.025.003.265 |  |
| Bồi thường di dân TĐC thủy điện Huổi Quảng | 29.025.003.265 |  |

- Tổng các khoản nợ tính đến ngày 18/08/2016 là:

* Các khoản phải thu: 196.933.000 đồng

Thu hồi nộp vào Tài khoản của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Lai Châu, số hiệu: 36210000000938 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Lai Châu. Bao gồm:

+ Thu hồi chi phí xây lắp của Công ty Cổ phần xây dựng 118 số tiền: 60.178.000 đồng.

+ Thu hồi chi phí xây lắp của Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng Bảo Ân số tiền: 54.888.000 đồng.

+ Thu hồi chi phí xây lắp của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Lạc Hồng số tiền: 23.086.000 đồng.

+ Thu hồi chi phí khảo sát của Công ty CP Tư vấn kiến trúc xây dựng Lào Cai số tiền: 58.781.000 đồng.

* Các khoản phải trả: 246.926.000 đồng, cụ thể:

+ Chuyển trả chi phí thiết bị cho Công ty TNHH MTV Thông Điệp số tiền: 690.000 đồng.

+ Chuyển trả chi phí QLDA, chi phí giám sát lắp đặt thiết bị, chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT cho ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Than Uyên số tiền: 63.920.000 đồng.

+ Chuyển trả chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán cho Sở Tài chính tỉnh Lai Châu số tiền: 67.153.000 đồng.

+ Chuyển trả Lệ phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, lệ phí thẩm định dự án cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu số tiền: 6.940.000 đồng.

+ Chuyển trả chi phí giám sát thi công xây dựng cho Công ty TNHH TVXD Thủy lợi Miền Núi số tiền: 762.000 đồng.

+ Chuyển trả chi phí kiểm toán cho Công ty TNHH kiểm toán CIMEICO số tiền: 99.639.000 đồng.

+ Chuyển trả chi phí thẩm tra TKBVTC - TDT cho Công ty Cổ phần tư vấn và ĐTXD Tây Bắc số tiền: 7.822.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Trường PTDTBT THCS xã Ta Gia, UBND xã Ta Gia, Trường Tiểu học Số 1 xã Ta Gia, Trạm Y tế xã Ta Gia, Trường Mầm non Số 1 xã Ta Gia được tiếp nhận tài sản và có trách nhiệm ghi tăng vốn và tài sản, quản lý sử dụng có hiệu quả vốn tài sản được giao.

ĐVT: Đồng

| STT | Tên đơn vị tiếp nhận tài sản | Tài sản dài hạn/cổ định | Tài sản ngắn hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trường PTDTBT THCS xã Ta Gia | 12.550.517.565 |  |
| 2 | UBND xã Ta Gia | 5.383.204.551 |  |
| 3 | Trường Tiểu học số 1 xã Ta Gia | 3.816.419.184 |  |
| 4 | Trạm Y tế xã Ta Gia | 2.636.112.854 |  |
| 5 | Trường Mầm non Số 1 xã Ta Gia | 4.638.749.111 |  |

3. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan:

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn số tiền là: 246.926.000 đồng để thanh toán các khoản phải trả nêu trên.

- Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Lai Châu phối hợp cùng Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Than Uyên và các đơn vị có liên quan để xử lý các vấn đề còn tồn tại sau quyết toán.

- Các nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với số liệu và tính pháp lý đối với các tài liệu có liên quan trong hồ sơ quyết toán hợp đồng theo quy định. Cùng với chủ đầu tư xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại theo hợp đồng đã ký kết; chấp hành quyết định phê duyệt quyết toán dự án.

- Tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, kết quả đấu thầu và người có thẩm quyền phê duyệt dự toán, tổng dự toán (nếu có) chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của khối lượng, tính phù hợp của đơn giá trong hồ sơ báo cáo kết quả thẩm tra, thẩm định theo quy định của pháp luật.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Không

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Lai Châu; Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Than Uyên; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Lưu: VT, TĐC. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ( Đã ký ) Lê Trọng Quảng |
| --- | --- |