| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số:1397 /QĐ-UBND | # Lai Châu, ngày 14 tháng 11 năm 2018 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

xây dựng công trình Nghĩa địa Can Hồ, khu TĐC Can Hồ, xã Can Hồ,

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

CHỦ TỊCH UBND TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy đinh chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 912/TTr-SXD ngày 06 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nghĩa địa Can Hồ, khu TĐC Can Hồ, xã Can Hồ, huyện Mường Tè với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung bổ sung: Bổ sung thiết kế rãnh thoát nước để khắc phục hậu quả xói lở mặt bằng công trình sau mưa lũ, cụ thể:

- Cửa đón nước thượng lưu: Thu nước mặt thượng lưu. Kết cấu móng, chân khay, tường đầu và tường cánh kết cấu bê tông M150.

- Hố thu hạ lưu: Hố thu tiêu năng kích thước 2,0x2,0m. Kết cấu đáy và thành bê tông M150. Hạ lưu gia cố xếp rọ đá hộc.

- Rãnh hộp dẫn nước 1,0x1,0m: Tổng chiều dài L = 47,43m, kích thước lòng rãnh BxH = 1,0x1,0m. Kết cấu đáy, thành rãnh, giằng ngang BTCT M200.

- Rãnh thu nước từ đường nhánh của mặt bằng: Tổng chiều dài L = 39,48m; rãnh hình thang kích thước (0,7+0,3)x0,3m. Kết cấu bê tông M150 dày 12cm.

2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung

- Tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 2.000 triệu đồng.

Điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư: Điều chỉnh hạng mục chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư; chi phí dự phòng để thực hiện phần khối lượng bổ sung.

- Giá trị dự toán bổ sung: 619 triệu đồng, trong đó:

| + Chi phí xây dựng: | 505 | triệu đồng. |
| --- | --- | --- |
| + Chi phí quản lý dự án: | 13 | triệu đồng. |
| + Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 58 | triệu đồng. |
| + Chi phí khác: | 17 | triệu đồng. |
| + Chi phí dự phòng: | 26 | triệu đồng. |

- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung: 2.300 triệu đồng

| + Chi phí bồi thường, hỗ trợ TĐC: | 0 | triệu đồng. |
| --- | --- | --- |
| + Chi phí xây dựng: | 1.807 | triệu đồng. |
| + Chi phí quản lý dự án: | 57 | triệu đồng. |
| + Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 308 | triệu đồng. |
| + Chi phí khác: | 102 | triệu đồng. |
| + Chi phí dự phòng: | 26 | triệu đồng. |

3. Tổ chức thực hiện:

- Các nội dung công việc bổ sung thuộc phạm vi gói thầu nào cho phép Chủ đầu tư thương thảo, ký hợp đồng điều chỉnh, bổ sung với nhà thầu đã và đang thực hiện gói thầu đó tiếp tục thực hiện theo tỷ lệ giảm giá tối thiểu bằng tỷ lệ giảm giá đã trúng thầu.

- Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 457/QĐ-BQLDA ngày 04/5/2018 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lai Châu; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT và Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); - Lưu: VT, NN. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ( Đã ký ) Lê Trọng Quảng |
| --- | --- |