| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU Số: 1423 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc #### Lai Châu, ngày 20 tháng 11 năm 2018 |
| --- | --- |

##### QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chỉnh, bổ sung quy mô, tổng mức đầu tư dự án

Bồi thường, di dân TĐC thuỷ điện Lai Châu

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 1782/QĐ-TTg ngày 12/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân, TĐC dự án thủy điện Lai Châu; số 188/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 ban hành cơ chế quản lý và thực hiện dự án thủy điện Lai Châu;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh Lai Châu về việc điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư các phương án, dự án thành phần thuộc dự án di dân, tái định cư thủy điện Lai Châu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số      1318/SKHĐT-KTĐN ngày 19/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô, tổng mức đầu tư các phương án, dự án thành phần thuộc dự án Bồi thường, di dân TĐC thuỷ điện Lai Châu với các nội dung sau:

Tổng mức đầu tư điều chỉnh là 1.432.695 triệu đồng, trong đó:

- Bồi thường, hỗ trợ TĐC: 595.500 triệu đồng.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng khu, điểm TĐC: 826.817 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Các chủ đầu tư:

+ Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, hoàn thành giải ngân trong quý IV năm 2018.

+ Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, bổ sung các dự án thành phần trình thẩm định, phê duyệt trước ngày 30/11/2018.

+ Đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, bàn giao và quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

- Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lai Châu thực hiện giải ngân theo danh mục và tổng mức đầu tư tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các nội dung khác không điều chỉnh vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh Lai Châu.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lai Châu; Giám đốc QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp & PTNT; Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu; Chủ tịch UBND các huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); - Lưu: VT, NN. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ( Đã ký ) Lê Trọng Quảng |
| --- | --- |