| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 1025 /QĐ-UBND | # Lai Châu, ngày 07 tháng 9 năm 2018 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:

Hạng mục phụ trợ nhà thi đấu thể dục – thể thao

Liên đoàn lao động tỉnh Lai Châu.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59 ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 687/TTr-SXD ngày 23 tháng 8 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Hạng mục phụ trợ nhà thi đấu thể dục – thể thao Liên đoàn lao động tỉnh Lai Châu,  với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Hạng mục phụ trợ nhà thi đấu thể dục – thể thao Liên đoàn lao động tỉnh Lai Châu.

2. Tên chủ đầu tư: Liên đoàn lao động tỉnh Lai Châu.

3. Tên đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Huy Hoàng.

4. Địa điểm xây dựng: Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

5. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật.

6. Hình thức đầu tư: Xây mới.

7. Quy mô, nội dung đầu tư:

a. Hàng rào xây gạch: L = 170,53m: Kết cấu móng xây gạch chỉ VXM M50#. Tường rào cao 2,1m, trụ, chân và tường rào xây gạch chỉ VXM M50#, trát VXM M75#; toàn bộ trụ, chân và tường rào sơn 1 nước lót 2 nước phủ;.

b. Rãnh thoát nước: L = 442,77m. Kích thước lòng rãnh 40 x 60cm. Kết cấu đáy, thành rãnh đổ bê tông M200 đá 1x 2 cm dầy 10 cm. Tấm đan BTCT M200 đá 1 x 2 cm dày 8cm. Hố ga thu nước khoảng cách 50 m/1 hố; kích thước 1 x 1,2 m; kết cấu đáy và thành hố ga đổ BTCT M200 đá 1x 2 cm; Nắp đậy hố ga BTCT M200 đá 1x 2 cm dày 10cm.

c. San nền: Diện tích san nền S= 1,9 ha, trong đó:

- Khối lượng đào đất khoảng 16.826m3;

- Khối lượng đắp đất khoảng 50m3.

8. Tổng mức đầu tư: 2.000 triệu đồng. Trong đó:

| - Chi phí xây dựng: | 1.720 | triệu đồng. |
| --- | --- | --- |
| - Chi phí quản lý dự án: | 43 | triệu đồng. |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 161 | triệu đồng. |
| - Chi phí khác: | 73 | triệu đồng. |
| - Chi phí dự phòng: | 3 | triệu đồng. |

9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn chi khác ngân sách theo Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018.

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực theo quy định để quản lý dự án.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Lai Châu và Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (B/c) - Lưu: VT, VX | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ( Đã ký ) Tống Thanh Hải |
| --- | --- |