| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU Số: 73 /TB-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Lai Châu, ngày 12 tháng 10 năm 2016 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết vướng mắc đối với công tác khảo sát, lập quy hoạch, xây dựng các công trình thuỷ điện trên địa bàn

Ngày 03/10/2016, đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc đối với công tác khảo sát, lập quy hoạch, xây dựng các công trình thuỷ điện trên địa bàn. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo những vướng mắc, đề xuất phương án xử lý trong công tác khảo sát, lập quy hoạch, xây dựng một số công trình thuỷ điện trên địa bàn và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Đối với các dự án dừng thực hiện việc khảo sát, lập quy hoạch tại Văn bản số 636/UBND-CN ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh Lai Châu. Tiến hành thành lập Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế, đánh giá hiệu quả, mức độ ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội, môi trường ... đối với từng dự án cụ thể; xem xét lựa chọn nhà đầu tư phù hợp để triển khai thực hiện dự án.

Việc thẩm định, xem xét quyết định chủ trương đầu tư các dự án phải được thực hiện chi tiết, tổng hợp ý kiến các đơn vị liên quan để đánh giá tổng thể mức độ ảnh hưởng, tính hiệu quả của dự án; khả năng tài chính, kinh nghiệm thi công, tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính (nộp thuế).... của nhà đầu tư.

Các dự án có sự vướng mắc, chồng chéo. Trước mắt không thực hiện việc khảo sát, lập quy hoạch, chuyển giao dự án của các doanh nghiệp, chủ đầu tư khi chưa giải quyết, xử lý xong các vướng mắc đó.

Đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, chứng nhận đầu tư triển khai chậm tiến độ. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra tình hình thực hiện; đánh giá nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ, xác định thời gian gia hạn phù hợp. Tham mưu UBND tỉnh quyết định việc gia hạn thực hiện dự án theo quy định.

Các khu vực có khả năng thành lập được cụm dự án thuỷ điện nên xem xét cấp cho một nhà đầu tư thực hiện nếu đáp ứng được yêu cầu theo quy định.

Đối với việc cho phép đơn vị thực hiện khảo sát, lập quy hoạch dự án thuỷ điện phải được thống nhất ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan và địa phương nơi thực hiện.

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch thành lập Đoàn đi kiểm tra thực tế trước khi đồng ý cho khảo sát, lập quy hoạch các dự án thuỷ điện trên địa bàn.

Trên đây là kết luận của đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp giải quyết vướng mắc đối với công tác khảo sát, lập quy hoạch, xây dựng các công trình thuỷ điện trên địa bàn. Thừa lệnh Chủ tịch, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Chủ tịch và PCT. UBND tỉnh (Đ/c Tính) (B/c); - Thành phần họp; - Sở Công Thương; - Lưu: VT, CN. | TL. CHỦ TỊCH CHÁNH VĂN PHÒNG ( Đã ký ) Nguyễn Sỹ Cảnh |
| --- | --- |